温州市中医院护理质控管理系统维保项目采购文件

一、项目名称：温州市中医院护理质控管理系统维保

二、采购方式：公开遴选（非政府采购）

三、预算金额：80000元/年

四、服务期限及付款方式

1、服务期限：1年，自合同签订之日起计。

2、付款方式：合同签订后，3个月内，支付合同金额40%费用；项目验收后3个月内，支付合同金额50%费用；剩余10%费用，在项目验收满1年后支付。

五、服务具体要求

  - （一）项目总体要求

    - 1、稳定性与可靠性

  - 系统应经过完善的设计和充分的测试运行，具备在较长时间内连续无故障运行的能力。

  - 总体规划方案要求设计先进、结构合理、操作方便、经济实用及易于维护管理，实现信息流与业务、管理的有机融合。

  - 系统应具备开放的标准化体系结构，可方便与其他业务系统开发接口，实现与其他系统的无缝集成。

    - 2、兼容性与易用性

  - （二）管理信息系统需要具有先进的体系结构，在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。

  - （三）系统应具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。

  - （四）系统软件要求具有良好的用户操作界面，方便的参数化管理，具有较强的扩展性，便于增加新功能、新业务。

    - 1、权限与数据安全控制

  - 要求系统能够提供严格的安全及权限管理体系，能够支持权限的多级分配、多重角色权限分配。

  - 要求系统能够灵活设置功能权限，严格控制不同操作权限与数据访问权限，保证系统数据的安全性、可靠性。

  - ★可按要求设置密码强度要求，如密码长度要求；须包含的字符集组合要求；并可设置登录验证码。降低密码被暴力破解可能性。

    - 2、系统设计要求

  - 要求系统设计采用B/S架构，所有子系统及功能模块都部署在同一个平台上，方便系统维护，且要求系统支持谷歌浏览器。

  - 要求服务器支持64位Windows Server 2012及以上版本操作系统；客户端支持Windows 7及以上版本的操作系统。

  - 服务器数据库要求支持ORACLE 11G或PostgreSQL15.2、MySQL8.0等及以上版本。

    - 3、系统功能要求

  - 要求系统功能符合医院质量管理科的要求，且符合相应的管理规范。

  - 要求软件具有自动提醒报警功能，对需要注意的信息进行自动提醒，急需处理的业务进行直接警告提示，减少工作中的错误发生。

  - 具备强大的统计分析功能，要求支持各类统计图表，直观展现数据，方便决策使用。

  - （五）主要功能需求与技术参数

    - 1、国家敏感指标（季度数值统计）

| 二级功能 |  | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| 结构指标 | 医院基本信息数据 | 本季度实际开放床位数 |
|  |  | 季初全院执业护士总人数 |
|  |  | 季末全院执业护士总人数 |
|  |  | 季初住院病区执业护士总人数 |
|  |  | 季末住院病区执业护士总人数 |
|  |  | 本季度白班责任护士数 |
|  |  | 本季度白班护理患者数 |
|  |  | 本季度夜班责任护士数 |
|  |  | 本季度夜班护理患者数 |
|  |  | 本季度住院病区执业护士实际上班小时数 |
|  |  | 本季度住院患者实际占用床日数 |
|  |  | 季初在院患者数 |
|  |  | 本季度新入院患者总数 |
|  |  | 特级护理患者占用床日数 |
|  |  | 一级护理患者占用床日数 |
|  |  | 二级护理患者占用床日数 |
|  |  | 三级护理患者占用床日数 |
|  |  | 季末全院医师数量(出空白项） |
| 结构指标 | 季初季末护士职称分布情况 | 季初护士（初级）人数 |
|  |  | 季末护士（初级）人数 |
|  |  | 季初护师人数 |
|  |  | 季末护师人数 |
|  |  | 季初主管护师人数 |
|  |  | 季末主管护师人数 |
|  |  | 季初副主任护师人数 |
|  |  | 季末副主任护师人数 |
|  |  | 季初主任护师人数 |
|  |  | 季末主任护师人数 |
|  | 季初季末护士学历分布 | 季初中专人数 |
|  |  | 季末中专人数 |
|  |  | 季初大专人数 |
|  |  | 季末大专人数 |
|  |  | 季初本科人数 |
|  |  | 季末本科人数 |
|  |  | 季初硕士人数 |
|  |  | 季末硕士人数 |
|  |  | 季初博士人数 |
|  |  | 季末博士人数 |
|  | 季初季末护士工作年限分布 | 季初<1年资人数 |
|  |  | 季末<1年资人数 |
|  |  | 季初1≤y<2年资人数 |
|  |  | 季末1≤y<2年资人数 |
|  |  | 季初2≤y<5年资人数 |
|  |  | 季末2≤y<5年资人数 |
|  |  | 季初5≤y<10年资人数 |
|  |  | 季末5≤y<10年资人数 |
|  |  | 季初10≤y<20年资护士人数 |
|  |  | 季末10≤y<20年资护士人数 |
|  |  | 季初20≤y<30年资护士人数 |
|  |  | 季末20≤y<30年资护士人数 |
|  |  | 季初≥30年资护士人数 |
|  |  | 季末≥30年资护士人数 |
|  | 离职护士职称、学历、工作年限分布情况 | 病区执业护士离职总人数 |
|  |  | 护士（初级）离职人数 |
|  |  | 护师离职人数 |
|  |  | 主管护师离职人数 |
|  |  | 副主任护师离职人数 |
|  |  | 主任护师离职人数 |
|  |  | 中专护士离职人数 |
|  |  | 大专护士离职人数 |
|  |  | 本科护士离职人数 |
|  |  | 硕士护士离职人数 |
|  |  | 博士护士离职人数 |
|  |  | <1年资护士离职人数 |
|  |  | 1≤y<2年资护士离职人数 |
|  |  | 2≤y<5年资护士离职人数 |
|  |  | 5≤y<10年资护士离职人数 |
|  |  | 10≤y<20年资护士离职人数 |
|  |  | 20≤y<30年资护士离职人数 |
|  |  | ≥30年资护士离职人数 |
| 结果指标 | 身体约束相关数据 | 住院患者身体约束日数 |
|  | 导管非计划拔管相关数据 | 气管导管非计划拔管例次数 |
|  |  | 气管导管留置总日数 |
|  |  | CVC非计划拔管例次数 |
|  |  | CVC留置总日数 |
|  |  | PICC非计划拔管例次数 |
|  |  | PICC留置总日数 |
|  |  | 导尿管非计划拔管发生例次数 |
|  |  | 导尿管留置总日数 |
|  |  | 胃肠管（经口鼻）非计划拔管发生例次数 |
|  |  | 胃肠管（经口鼻）留置总日数 |
|  | 导管相关性感染相关数据 | PICC相关血流感染发生例次数 |
|  |  | CVC相关血流感染发生例次数 |
|  |  | VAP发生例次数 |
|  |  | 有创机械通气的总日数 |
|  |  | 导尿管相关尿路感染（CAUTI)发生例次数 |
|  |  | 血液净化中心静脉导管相关血流感染发生例次数 |
|  |  | 血液净化中心静脉导管留置总日数 |
|  | 跌倒相关数据 | 住院患者跌倒发生总例次数 |
|  |  | 住院患者跌倒无伤害（0级）例次数 |
|  |  | 住院患者跌倒轻度伤害（1级）例次数 |
|  |  | 住院患者跌倒中度伤害（2级）例次数 |
|  |  | 住院患者跌倒重度伤害（3级）例次数 |
|  |  | 住院患者跌倒死亡例数 |
|  |  | 住院患者跌倒伤害总例次数 |
|  |  | 住院患者跌倒所致髋部骨折发生例次数 |
|  | 院内压力性损伤相关数据 | 住院患者2期及以上院内压力性损伤（包括粘膜压力性损伤）新发病例数 |
|  | 职业暴露相关数据 | 本季度护士发生锐器伤例次数 |

    - 2、专科指标（分子分母）

| 指标名称 | 分子名称 | 分子数据提取端口 | 分母名称 | 分母数据提取端口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黄色为云his系统提取数据；蓝色为管理系统其他界面提取数据，白色为手工填报数据 |  |  |  |  |
| 血液净化中心静脉导管相关血流感染发生率 | 同期血液净化中心静脉导管相关血流感染发生例次数 | 护理管理系统 | 统计周期血液净化中心静脉导管留置总日数 | 手工统计 |
| 一类切口术前抗生素执行合格率 | 一类切口术前抗生素使用合格例数 | 手工统计 | 一类切口术前抗生素使用总例数 | 手工统计 |
| 手术安全核查执行合格率 | 同期手术安全核查的例数 | 手工统计 | 统计周期内手术患者总数 | 手工统计 |
| 手术标本执行合格率 | 标本送检正确例数 | 手工统计 | 总所需送检标本例数 | 手工统计 |
| 手术病人一类切口感染率 | 一类切口感染例数 | 手工统计 | 一类切口手术例数 | 手工统计 |
| 术前物品准备完善率 | 术前物品准备完善的例数 | 手工统计 | 所需术前物品准备的患者例数 | 手工统计 |
| 透析患者跌倒伤害率 | 同期透析患者中发生跌倒伤害例数 | 护理管理系统 | 统计同期内透析患者中发生跌倒例数 | 护理管理系统 |
| 手卫生合格率 | 同期医护人员在某手卫生时刻下实际手卫生合格例数 | 手工统计 | 统计周期内医护人员在该手卫生时刻下手卫生例数 | 手工统计 |
| 患者低血糖发生率 | 低血糖发生例数 | 手工统计 | 统计周期内住院患者总床日数 | his系统 |
| ICU/EICU导尿管相关尿路感染发生率 | 同期留置导尿管患者中尿路感染发生例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内患者导尿管留置总日数 | 与上方相同，his系统，关键词：留置导尿 |
| ICU/EICU呼吸机肺炎发生率 | 同期呼吸机相关性肺炎感染例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内有创机械通气总日数 | his系统，关键词： |
| ICU/EICU住院患者新发2期及以上压力性损伤发生率 | 同期住院患者院内新发2期及以上压力性损伤新发病例数 | 护理管理系统 | 统计周期内住院患者总数 | his系统 |
| 住院手术患者术中新发2期及以上皮肤压力性损伤发生率 | 每月有一处或多出术中新发2期及以上压力性损伤的患者例数 | 护理管理系统 | 每月住院手术患者总数 | 手工统计 |
| 手术室护士锐器伤发生率 | 每月发生锐器伤的手术室护士人次 | 护理管理系统 | 每月手术室护士总数 | 护理管理系统 |
| 门诊患者跌倒发生率 | 周期门诊患者中发生跌倒例数 | 护理管理系统 | 统计周期内门诊患者人日数*10000 | his系统 |
| 门诊患者跌倒伤害率 | 同期门诊患者中发生跌倒伤害例数 | 护理管理系统 | 统计周期内有记录的患者跌倒例数*10000 | 护理管理系统 |
| 自然分娩会阴侧切率 | 自然分娩会阴侧切例数 | 手工统计 | 自然分娩总例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 |
| 自然分娩III/IV度会阴撕裂伤发生率 | 自然分娩III、IV度会阴撕裂伤发生例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 | 自然分娩总例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 |
| 阴道分娩新生儿窒息率 | 阴道分娩Apgar评分≤7新生儿例数 | 手工统计 | 阴道分娩新生儿总例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 |
| 自然分娩会阴伤口感染率 | 自然分娩会阴伤口感染例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 | 自然分娩总例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 |
| 透析导管相关血流感染发生率 | 同期透析导管相关血流感染例次数 | 手工统计 | 同期透析导管置管总日数 | 手工统计 |
| 住院患者约束率 | 同期住院患者约束日数 | his系统，关键词：约束 | 统计周期内住院患者实际占用床日数 | his系统 |
| 透析患者跌倒发生率 | 同期透析患者中发生坠床/跌倒例数 | 护理管理系统 | 统计周期内透析患者人日数 | 手工统计 |
| 内瘘穿刺滑脱率 | 周期内内瘘穿刺针滑脱例次 | 手工统计 | 周期透析内瘘患者总例次 | 手工统计 |
| 其他导管非计划性拔管发生率（排除低危导管、导尿管、胃管、界面中已上报的管路不算） | 同期其他导管UEX例次数 | 手工统计 | 统计周期内其他导管留置总日数 | 手工统计 |
| 导尿管UEX率 | 同期导尿管UEX例次数 | 护理管理系统 | 统计周期导尿管留置总日数 | his系统，关键词：留置导尿 |
| PICC UEX率 | 同期中PICC UEX例次数 | 护理管理系统 | 统计周期PICC留置总日数 | his系统，关键词：PICC置管护理 |
| CVC UEX率 | 同期中CVC UEX例次数 | 护理管理系统 | 统计周期CVC留置总日数 | his系统，关键词：深静脉导管护理 |
| 住院患者跌倒伤害率 | 同期住院患者中发生跌倒伤害例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内住院患者跌倒例次数 | 护理管理系统 |
| 母婴早期皮肤接触、早吸允率 | 母婴早期皮肤接触、早吸允例数 | 手工统计 | 阴道分娩正常新生儿例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 |
| 阴道分娩产后出血发生率 | 阴道分娩产后出血例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 | 阴道分娩总例数 | his系统，病历首页出院诊断提取 |
| 透析导管非计划拔管率 | 同期透析导管UEX例次数 | 手工统计 | 统计周期内透析导管留置总日数 | 手工统计 |
| 导尿管相关尿路感染发生率 | 同期留置导尿管患者中尿路感染发生例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内患者导尿管留置总日数 | 与上方相同，his系统，关键词：留置导尿 |
| 呼吸机相关肺炎发生率 | 同期呼吸机相关肺炎感染发生例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内有创机械通气总日数 | his系统 |
| CVC相关血流感染发生率 | 同期CVC相关血液感染发生例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内CVC留置总日数 | 与上方相同，his系统，关键词：深静脉导管护理 |
| PICC相关血流感染发生率 | 同期PICC相关血流感染发生例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内PICC留置总日数 | 与上方相同，his系统，关键词：PICC置管护理 |
| 血透管患者防渗血护理合格率 | 住院患者未渗血总日数 | 手工统计 | 患者留置血透管总日数 | 手工统计 |
| 胃肠管（经口鼻）UEX率 | 同期胃肠管（经口鼻）UEX例次数 | 护理管理系统 | 统计周期胃肠管（经口鼻）留置总日数 | his系统， |
| 气管导管非计划性拔管发生率 | 同期气管导管UEX例次数 | 护理管理系统 | 统计周期气管导管留置总日数 | his系统， |
| 住院患者跌倒发生率 | 同期住院患者中发生跌倒例次数 | 护理管理系统 | 统计周期内住院患者实际占用床日数 | his系统 |
| 住院患者新发2期及以上院内压力性损伤发生率 | 同期住院患者新发2期及以上压力性损伤新发病例数 | 护理管理系统 | 统计周期内住院患者总数 | his系统 |
| 手术部位标记执行率（%） | 每月手术部位标记正确例数 | 手工统计 | 每月所有需要部位标记的手术患者 | 手工统计 |

五、其他商务要求

  - （一）接口要求

1、本次的接口服务包含与护理管理系统需要完成的接口服务及费用。

2、其他第三方需要为本系统提供的接口服务根据指标需求另外单独对接，接口费用不含在本次采购中。

（二）项目管理和项目实施要求

1、 投标人应充分考虑满足投标项目的建设要求，提出完整的项目管理方案。

2、 中标人应成立实施小组负责完成各自承担的工作，及时向项目领导小组汇报项目进展情况，并按各自单位的项目管理办法做好项目管理工作；项目领导小组根据项目实施进展，在一般情况下每两周召开一次项目例会，商讨、协调、通报项目实施过程中的各类事项，编制项目进展通报；项目领导小组根据项目的需要，在必要的情况下，召开会议对项目的重要事项进行决策。

3、投标提供的软件、设备必须是厂商原装的、全新的，型号、性能及指标符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准、规定的要求，如有不符，采购人可以无条件退货，造成的损失由中标人承担。

4、 本项目由原厂技术人员完成本项目安装及实施培训工作。

（三）售后服务及培训要求

1、售后服务要求

（1）提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款和保证。

（2) 中标人应向采购人提供完善周到的本地化技术服务，提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证系统的正常运行措施，质量保证期内提供免费技术支持、保修、系统升级和维护，不收取费用，如有产生费用，则产生的一切费用均由中标人承担。

(3) 项目验收合格后，中标人应提供一年免费维保服务。

(4) 投标人针对本项目提供详细具体的售后服务方案。

（5）质保期内提供技术服务为工作日5×24小时，节假日2*12小时支持维护服务，包括微信、邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证2小时之内响应。

2、 项目培训要求

（1）中标人应免费为采购人提供项目的操作、使用及维护的技术培训服务。投标人应将所有培训费用计入投标总价。

（2）对业主方至少一名工程师进行售后服务培训，培训差旅食宿等费用由中标方负责。

（3）投标人应在投标文件中提供详细的培训方案，其内容包括培训目标、计划、内容、方式等。

（四）完工时间要求

中标人应按招标相关要求签订合同，在接到招标方要求安装的通知后，90天内完成本项目，并通过验收，正常投入使用。

（五）项目应提交的成果和电子文档

项目应提交的成果和电子文档，包括但不限于：

1、产品安装备忘单；

2、产品安装手册；

3、系统操作手册；

4、系统维护手册；

5、项目实施计划；

6、培训签到单；

7、验收报告。

六、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

3、中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，并通知中标人进行合同的签订及项目具体实施。

七、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

八、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统开发设计方案 | 设计方案 根据响应单位提供的系统开发设计方案方案，包括系统部署及技术架构、系统建设功能、关键技术点的应对、是否符合国家、行业标准等内容进行综合评审。 - 所提供的方案设计方案思路明确，完全贴合采购人实际需要，系统结构完整、功能设计描述清晰、细节内容丰富，能充分利用现有信息化基础的，得5-6分； - 系统建设内容能响应实际需要，但系统设计特色性不明显或部分内容表述相对简单，在可实施性和细节程度上存在不足的，得3-4分； - 设计方案与实际需要有一定距离、内容不完整或系统设计存在较明显缺陷的，得1-2分； - 未提供或所提供的方案完全不匹配项目实际情况，且不具备可操作性的，得0分。 | 6 |
|  |  | 技术指标响应度 技术参数中标“★”项为重要指标，须提供证明材料（功能性指标，要提供截图证明），带★每缺少一项扣2分，不带★每缺少一项扣1分，扣完为止，全部满足得17分。 注：投标文件“技术响应偏离表”未按招标要求响应的本项得0分。 | 17 |
| 3 | 数据对接方案 | 提供详细合理的医院现有系统对接方案和保障措施，投标人针对招标要求提出的信息系统进行业务整合、信息共享等要求提供的对接方案。 - 方案有针对性及可实施性的，得5分； - 较有针对性及可实施性的，得3分； - 所提供的方案不符合要求，不具备可实施性的，得1分； - 未提供的不得分。 | 5 |
| 4 | 实施方案 | 投标人提供项目组织实施方案。内容包含但不限于： - 项目组织结构与职责分工； - 建设周期安排； - 质量保证措施； - 验收方案； 每满足以上一项内容得1.5分，最高得6分。 | 6 |
| 5 | 培训方案 | 投标人提供培训方案。内容包含但不限于： - 培训的时间； - 培训地点； - 培训目标； - 培训方式； - 培训内容。 每满足以上一项内容得1分，最高得5分。 | 5 |
| 6 | 系统运维服务方案 | 投标人提供系统运维服务方案。内容包含但不限于： - 售后技术力量； - 售后服务内容； - 售后服务运维流程； - 紧急故障处理； 每满足以上一项内容得1.5分，最高得6分。 | 6 |
| 7 | 企业综合实力 | 企业承接能力 响应单位能提供本项目相关自主知识产权，具备相关产品著作权（著作权人须为响应单位），每提供一个证书得2分，满分10分。 （1）护理管理软件著作权，须提供含有“护理管理”字样； （2）人事管理软件著作权，须提供含有“人事管理”字样； （3）敏感指标管理软件著作权，须提供含有“敏感指标”字样； （4）护理质控管理软件著作权，须提供含有“护理质控”字样； （5） 质量指标决策软件著作权，须提供含有“质量指标决策”字样； 注：须提供证书清晰扫描件，证书颁发日期在本项目采购文件发布日期前1个月，并体现名称关键字眼认定有效（原件备查）。 | 10 |
|  |  | 其他企业资质 （1）有ISO9001:2015质量管理体系认证证书，得1.5分。 （2）有ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证证书，得1.5分。 （3）有ISO/IEC 20000-1信息技术服务管理体系认证证书，得1.5分。 （4）有国家高新技术企业证书，得1.5分。 注：须提供证书清晰扫描件，否则不得分。 | 6 |
| 8 | 人员资质 | （1）技术负责人，同时具有高级工程师 和 信息安全工程师(中级)的，得3分； （2）团队成员中，具有软件设计师（中级）、信息系统项目管理师、数据库系统工程师，每提供一个证书得1分，最高得3分。 注：上述人员必须为投标人自有员工，须提供投标截止日前由投标人为其缴交的近3个月的（具体指投标截止日所在月的上一个月起倒算）社保缴交证明材料，如投标人为新成立单位且成立时间不足三个月可提供任意一个月社保证明或者未缴交社保的说明，未提供不得分。 须提供证书清晰扫描件，否则不得分。 | 6 |
| 9 | 类似业绩 | 2022年至投标截止时间止（以合同签订时间为准），类似项目销售合同或验收报告，甲方为医疗机构，乙方为投标方。 每提供一份得1分，最高3分，提供不全、不包含关键字样或甲方乙方不符合要求的不计分。 | 3 |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院护理质控管理系统维保 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：