温州市中医院水心院区信息化基础设施建设

监理服务项目采购文件

一、项目名称：水心院区信息化基础设施建设监理服务

二、采购方式：院内公开遴选（非政府采购）

三、预算金额：95000元

四、项目背景

温州市中医院水心院区拆建工程项目整体运行需要信息化基础设施支撑，从而保障水心院区的正常运行和未来业务拓展的需要，满足更多患者的就医需求。项目建设内容为移动查房车、中药房配方使用平板电脑、中药房配方使用蓝牙热敏打印机等信息办公设备；超融合平台、双活全闪存储、光纤交换机、PACS存储等基础网络设备；景山院区数据中心机房相关信息化网络设备、应用、数据搬迁至水心院区；态势感知平台、流量采集探针、TAP交换机（分流器）、SSLVPN网关、个人CA证书等安全设备。

项目总预算为459.74万元，需要有能力的第三方咨询公司提供项目全过程监理服务。

五、项目内容及要求

按照“三控制、两管理、一协调”的原则，保证项目在规定的时间内完成，并实现项目建设的目标。具体内容包括：

1.项目组织实施方案的把关

（1）审核和确认承建单位的组织和实施方案；

（2）审核和确认承建单位的项目质量保证计划、质量控制体系（含质量控制的关键性节点）；

（3）审核和确认承建单位的原代码管理方案；

2.项目质量控制

（1）软件开发和系统集成质量的控制

（2）对软件开发功能的核对和确认；

（3）对采购的硬件设备的质量进行检验、测试和验收；

（4）对系统集成进行总体验收。

3.项目进度控制

（1）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实现；

（2）当工期目标严重偏离时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

4.项目投资控制

（1）通过跟踪、核实项目实施中的方案及设计的优化情况，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）协助采购人做好项目支付预算的现金流量表，将付款进度与项目质量、项目进度结合起来。

5.项目合同管理

（1）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；

（2）对合同工期的延误和延期进行审核确认；

（3）对合同变更、索赔等事宜进行审核确认；

（4）根据合同约定，审核承建单位提交的支付申请，签发付款凭证。

6.信息管理/项目文档管理

（1）做好监理周（月）报及项目大事记；

（2）做好合同批复等各类往来文件的批复和存档；

（3）做好项目协调会、技术专题会的会议纪要；

（4）管理好实施期间的各类技术文档；

（5）项目周报；

（6）监理建议书；

（7）监理通知；

（8）各种会议纪要；

（9）阶段性项目总结；

（10）各承建方提交的技术文档。

7.经业主委托，负责协调本项目所涉及的各承建单位之间的工作关系，并协调解决项目建设过程中的各类纠纷。

监理方应该通过必要的会议制度来实施协调工作，主要包括：

（1）现场会；

（2）监理交底会；

（3）周例会；

（4）监理协调会；

（5）专题讨论会；

（6）专家论证会；

（7）阶段工作总结会；

（8）问题通报会；

（9）阶段及最终验收会。

8.项目安全的管理

（1）负责项目建设过程中所涉及的政府机密数据和资料的保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

9.项目知识产权的管理

（1）负责项目建设过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设过程中涉及知识产权的产品和系统的使用审核，保证业主方不在本项目建设中出现违反知识产权的行为。

- 六、付款方式

1、签订合同后，在收到供应商开具发票的3个月内，采购方支付合同总价的50%作为预付款。

2、项目顺利通过终验，且项目整体质量达到预期目标后，在收到供应商开具发票的3个月内，采购方支付剩余合同总价的50%作为尾款。

七、定标方法

1、确定中标候选人

1.1由评标委员会确定中标候选人。

1.2评标委员会依据法律、法规及招标文件有关规定按评审后得分（即技术分与商务分之和）由高到低顺序排序，得分前二名的投标人确定为该项目的第一和第二中标候选人（得分相同报价低的排序第一；得分且报价相同的，技术指标优的排序第一）向采购人推荐。

2、确定中标人

2.1采购人按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标人；也可以事先授权评标委员会按照推荐的中标候选供应商顺序直接确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

2.2如中标人放弃中标、或未能在规定时间内与采购单位签订合同的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选人在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以视情况直接确定排名第二的候选人为中标人或重新组织招标。

- 中标人确定后，采购人将在温州市中医院官网公告中标结果，并通知中标人进行合同的签订及项目具体实施。

八、评分细则

1、技术分的评定（70分)（权值70%）

各评委成员按下列评分项目进行评判，每人一张评分计算票，并记名。投标文件各项评分内容由评标委员会成员各自评分，如某张票的一个因素项目超过规定的范围，则该张票无效。各评标委员会成员对各投标人的各项评分内容评分的算术平均值为各投标人技术分得分（小数点后按四舍五入保留2位）。

2、商务标（报价）30分（权值30%）

满足招标文件要求且报价最低的报价为评审基准价，其余投标人报价与该基准价对比，计算出商务报价评分值（保留小数2位）：

1）有效投标人的报价等于评审基准价时其报价分为满分30分；

2）其他投标人的价格分按以下公式计算：

报价得分=（评分基准价/投标人投标报价）× 价格权值 ×100（保留小数2位）

3、有效投标人的综合得分为技术分和商务（报价）分的总和。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

九、附件

1、技术评分：满分70分

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 同类项目业绩 | 投标人具有类似信息化建设监理项目业绩的，每个得 1 分，最高得3分。 注：合同签订时间为 2022年1月 1日之后，此前合同不进行计分； 提供合同复印件并加盖投标人公章； | 3分 |
| 2 | 投标人获得的证书 | 具有信息安全服务资质认证证书（信息安全风险评估服务资质）的得2分，没有不得分。 提供证明文件复印件加盖投标人公章。 | 2分 |
|  |  | （1）具备质量管理体系认证的得2分； （2） 具备信息安全管理体系认证的得2分。 投标文件中必须提供上述证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网页截图加盖投标人公章。 | 4分 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人提供的针对本项目的需求和现状理解与分析的全面性、合理性进行评价给分： （1）理解与分析完整，并符合采购需求得 4 分； （2）理解与分析较为完整，基本符合采购需求的得2分； （3）理解与分析有欠缺，部分符合采购需求的得1 分； （4）未体现理解与分析或理解与分析不合理的不得分。 | 4分 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目重难点分析及对应的解决方法与措施的完整性、针对性、科学性评价。要求供应商根据采购需求，提出完整的监理服务大纲，突出重点、简明扼要。 （1）分析与措施合理、可行，并符合采购需求得5 分； （2）分析与措施较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3 分； （3）分析与措施有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； （4）未体现分析与措施或分析与措施不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目合理化建议的完整性、针对性、科学性评价。突出重点、简明扼要。 （1） 合理化建议合理、可行，并符合采购需求得5分； （2）合理化较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3分； （3）合理化有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； （4）未体现合理化或合理化不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目监理工作质量控制方案的合理性、针对性进行综合评价。 （1） 方案合理、可行，并符合采购需求得 5分； （2）方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3 分； （3）方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； （4） 未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目监理工作进度控制方案的合理性、针对性进行综合评价。 （1） 方案合理、可行，并符合采购需求得 5分； （2）方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得3分； （3）方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1分； （4）未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目变更控制方案的科学合理、针对性进行综合评价： （1）方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； （2）方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得3 分； （3）方案有欠缺，部分符合采购需求的得1 分； （4）未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目信息和文档管理方案的合理性、针对性进行综合评价： （1）方案合理、可行，并符合采购需求得 5 分； （2）方案较为合理、可行，基本符合采购需求的得3 分； （3）方案有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； （4）未体现方案或方案不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的本项目安全和保密措施进行综合评价： （1）措施合理、可行，并符合采购需求得 5分； （2） 措施较为合理、可行，基本符合采购需求的得 3分； （3) 措施有欠缺，部分符合采购需求的得 1 分； (4) 未体现措施或措施不合理的不得分。 | 5分 |
|  |  | 根据投标人提供的针对本项目服务响应时间、服务承诺及保障措施。 (1)合理、可行，并符合采购需求得 2分； (2) 较为合理、可行，基本符合采购需求的得 1分； (3) 有欠缺，部分符合采购需求的得0.5分； (4)未体现或不合理的不得分。 | 2分 |
| 4 | 服务人员配备 | 拟派总监理工程师： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统项目管理师得 1 分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书得 1 分； （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件评测师证书得 1 分； （4）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师证书得 1 分。 注：每提供一种类型的证书得1分，最高4分。提供相关有效证书复印件和提供近1个月的社保证明复印件加盖投标人公章。 | 4分 |
|  |  | 拟派监理技术负责人： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师得 1 分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息系统监理师证书得 1 分； （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的信息安全工程师得 1 分； （4）具有国家密码管理局颁发的商用密码应用安全性评估从业人员证书得1分； （5）具有中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师（CISP-PTE）得1分； 注：每提供一种类型的证书得1分，最高5分。提供相关有效证书复印件和提供近1个月的社保证明复印件加盖投标人公章。 | 5分 |
|  |  | 投标人投标拟派监理服务团队其他人员（除总监理工程师、监理技术负责人以外）具备信息系统监理师证书的同时： （1）具有人力资源和社会保障部门颁发的网络工程师证书的得 1 分，此项最高1分； （2）具有人力资源和社会保障部门颁发的数据库系统工程师的得 1 分，此项最高 1 分； （3）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件设计师（原中国计算机软件专业技术资格和水平考试委员会颁发的“高级程序员”）证书得 1 分； （4）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统集成项目管理工程师证书的得 1 分，此项最高 1 分； （5）具有人力资源和社会保障部门颁发的软件评测师证书得 1 分，此项最高 1 分； （6）具有人力资源和社会保障部门颁发的系统分析师证书得 1 分，此项最高 1 分。 注：每提供一种类型的证书得1分，最高6分。提供相关有效证书复印件和提供近1个月的社保证明复印件加盖投标人公章。项目组成员不同人员，相同证书，不可重复计分；一位成员拥有多个证书不重复计分。 | 6分 |
| 5 | 拟使用的工具情况 | 投标人拟在项目中使用性能测试软件、漏洞扫描工具、信息安全等级保护检查工具箱、计算机终端保密检查工具、信创测试环境设备的，每提供1项工具得1分，最高得5分。 注：须提供产品购置发票及购置合同进行评分，未提供或不符合以上条件不得分。 | 5分 |

- 价格评分：满分30分

### 报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 报价（人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市中医院水心院区信息化基础设施建设监理服务项目 | 大写： |  |
|  |  | 小写： |  |

说明：

1、全部报价均为税后价。

2、投标总价应包括本项目整个服务期所需的一切设备、材料、软硬件、人工、工具、设备、保险、交通、利润、税金（包含须由投标人承担的各种税费）、其它需投标人承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。投标人应认真计算可能发生的各相关费用并计入投标报价内，在项目实施过程中不得藉此要求增加任何费用。如上述没有提及但该项目仍需要的内容，请投标人自行考虑一并计入投标报价中（未计入的，视为投标人的优惠）

3、不提供此表格将被视为没有实质性响应文件。

4、报价超过预算金额按无效标处理。

供应商全称（盖章）：

供应商代表（签字）：

日  期：